MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

CAHIER DES CHARGES

Mise en place d’une Délégation de Service Public (DSP)

de type concession

*****

Projet de réseau de chaleur bois

sur la commune de <…>

# LISTE DES INTERVENANTS

## Maîtrise d’ouvrage

Coordonnées :

<…>

## Partenaires du Programme bois-énergie de <…>

Direction régionale de l’ADEME de : <…>

Coordonnées :

<…>

Association locale <…>

Coordonnées :

<…>

CONSEIL GENERAL ou REGIONAL de : <…>

Coordonnées :

<…>

Consommateurs potentiels

<…>

SOMMAIRE

LISTE DES INTERVENANTS	1

Maîtrise d’ouvrage	1

Partenaires du Programme bois-énergie de <…>	1

A.- Descriptif du projet	3

B.- Objet de la mission d’assistance	3

1- Assistance à la mise en œuvre de la procédure DSP :	3

2- Etablissement du dossier de consultation des entreprises :	4

3- Assistance à la sélection des candidats et à l’analyse des offres :	4

4- Assistance à la négociation et à la mise au point de la délégation :	4

5- Contrôle d’exécution :	5

C.- Planning prévisionnel	5

D.- DEROULEMENT DE LA MISSION ET CONTENU DES OFFRES	5

1- Déroulement de la mission	5

2- Durée de la mission	6

3- Contenu et remise des offres	6

4- Modalités de candidature	7

# A.- Descriptif du projet

Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité en	<…>	, la Ville de 	<…>	a décidé la mise en place d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

. puissance bois  	<…> MW

. réseau de chaleur   	<…> ml / <…> sous-stations

. besoins utiles   	<…> MWh/an

Dans le cadre de l’exploitation du Service Public de distribution de chaleur (vente à des tiers), la collectivité s’oriente vers un mode de gestion indirecte par la mise en place d’une DSP sous forme de concession.

La présente consultation a pour objet de confier à un bureau d’études spécialisé la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’assister dans les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet.

# B.- Objet de la mission d’assistance

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage se décomposera en 5 phases principales :

- Assistance à la mise en œuvre de la procédure DSP,

- Etablissement du dossier de consultation des entreprises,

- Assistance à l’analyse des offres,

- Assistance à la négociation et à la mise au point de la délégation,

- Contrôle d’exécution.

Certaines phases devront se dérouler simultanément afin d’assurer la bonne exécution du projet de chaufferie bois et de garantir le respect des engagements financiers.

Le prestataire s’appuiera notamment sur l’étude de faisabilité et sur l’analyse fine des installations existantes. Il devra travailler en dialogue permanent avec la collectivité et les représentants du Comité de pilotage (éventuel).

Le prestataire apportera toute aide juridique et financière nécessaire à la mise en place de cette procédure.

## 1- Assistance à la mise en œuvre de la procédure DSP :

Le prestataire rédigera l’ensemble des documents administratifs liés à la procédure DSP et à l’appel à candidature.

## 2- Etablissement du dossier de consultation des entreprises :

Le prestataire dressera la liste des pièces devant constituer le dossier de consultation. Il réalisera le cahier des charges de la consultation et une information complète, qualitative et quantitative, sur le service à déléguer comprenant :

1. Le dossier d’information dont le contenu précisera :

- les exigences du maître d’ouvrage en terme de spécifications architecturales, de finitions techniques (traitements des tuyauteries, isolations thermiques et acoustiques du bâtiment…), de contraintes environnementales…,

- les contraintes non techniques (riverains, approvisionnement…),

- les contraintes réglementaires et techniques liées à ce type d’équipement.

2. La définition des indicateurs de suivi de la réalisation (phase travaux) et de l’exploitation des équipements (phase concession) : critères de performance techniques et financiers…

3. Le cadre de la proposition (décomposition de prix, annexes…),

4. Le projet de cahier des charges de concession à compléter par les candidats.

Le prestataire s’appuiera notamment sur l’étude de faisabilité et/ou du pré-programme (lorsqu’il existe) ainsi que sur une analyse fine des installations existantes.

## 3- Assistance à la sélection des candidats et à l’analyse des offres :

Le prestataire présentera un rapport d’analyse détaillé des garanties professionnelles et financières des candidats et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Le prestataire préparera la réunion de la commission compétente en matière de délégation de service public en réalisant notamment un rapport d’analyse comparative détaillée des différentes propositions.

## 4- Assistance à la négociation et à la mise au point de la délégation :

Le prestataire conseillera la collectivité sur l’opportunité et le contenu des négociations à mener avec l’une ou plusieurs des entreprises ayant présenté une offre.

Il proposera à la collectivité les questions et demandes de précisions à transmettre aux candidats.

Le prestataire assurera la relecture et l’analyse des pièces contractuelles de la délégation, sur l’ensemble des volets technique, économique, financier et juridique.

## 5- Contrôle d’exécution :

Le prestataire assurera le contrôle de l’exécution des travaux, en fonction notamment des indicateurs définis dans la phase 2. Ce contrôle prendra en compte le caractère concessif de l’opération.

Le prestataire assistera la collectivité jusqu’à la réception des travaux et la mise en service de la chaufferie. Il devra travailler en dialogue permanent avec les représentants de la collectivité et des organismes concernés par le projet de délégation de service public.

# C.- Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel est le suivant (à compléter) :

| Année | 201. | 201. | 201. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois | <…> | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | <…> |
| Phase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le candidat précisera dans son offre les délais dans lesquels il s’engage à remettre les différents documents qu’il sera chargé de préparer.

# D.- DEROULEMENT DE LA MISSION ET CONTENU DES OFFRES

## 1- Déroulement de la mission

- Les travaux seront suivis et les conclusions des différentes étapes seront examinées par un Comité de Pilotage composé de représentants :

- du commanditaire de l’étude,

- des partenaires du Programme Bois-Energie de <…> (ADEME, Association locale, Conseil Général, Conseil Régional, <…>),

- Les prestations à assurer comprennent à minima :

- une réunion de démarrage/cadrage de la mission,

- une réunion de validation des documents de consultation,

- une réunion d’analyse des offres,

- une réunion relative à la négociation des offres,

- une réunion de présentation auprès des élus,

- une réunion mensuelle de suivi de chantier.

Le prestataire assurera la rédaction des comptes rendus de réunion.

L’ensemble des documents produits par le prestataire devront être remis en <…> exemplaires papiers ainsi que sous format numérique.

A l’issue de chaque réunion, le Comité de pilotage émettra des remarques et pourra demander d’éventuels compléments s’inscrivant dans le cahier des charges, pris en compte par le bureau d’études.

## 2- Durée de la mission

La durée de la mission ne devra pas excéder 30 mois à compter de la date de signature de la commande et jusqu’à la réception de travaux (à moduler en fonction des contextes locaux).

La mission démarrera dès l’acceptation de l’offre par le commanditaire de l’étude.

Dans tous les cas, le bureau d’études s’engagera à un respect rigoureux des délais fixés.

En accord avec les membres du Comité de pilotage et dès la réunion de démarrage, seront fixées les échéances précises pour chaque remise de rapport et chaque présentation.

## 3- Contenu et remise des offres

Une proposition détaillée et un planning devront être fournis par le bureau d’études qui devra préciser dans son offre :

- le phasage et le planning prévisionnel de la mission,

- la méthodologie utilisée,

- le coût détaillé de l’offre par partie,

- le temps passé avec s’il y a lieu une précision du temps sur le terrain,

- la composition de l’équipe qui interviendra sur la mission,

- ses références sur des études similaires,

- le coût d’une réunion supplémentaire.

Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, faisant apparaître la charge de travail, les honoraires et les frais annexes liés aux déplacements et aux différentes réunions nécessaires. Ce devis devra distinguer les différents volets de l’étude.

Le montant ainsi proposé sera forfaitaire, ferme et définitif, et inclura l’ensemble de la prestation telle que définie dans le présent cahier des charges.

Les éventuelles modifications du cahier des charges demandées par le bureau d’études feront l’objet d’une variante à l’offre de base.

## 4- Modalités de candidature

Les propositions du bureau d’étude devront être retournées au plus tard :

Le <…………> ..à <…………>

A : <…………>

En précisant la mention « Consultation AMO chaufferie bois »

# Text boxes

P9